# Konformitätsprüfung RecruitAI — Auditbericht (Zwischenbericht)

Aktenzeichen: TI-KI-2026-012

Prüfender: WPG Hagedorn & Partner, Frankfurt am Main (Prüfungsleitung: Dr. Miriam Hagedorn)

Auftraggeber: Thalheim Industries SE, CCO Annegret Kühnhausen

Prüfungszeitraum: 15. Januar 2026 – laufend (Abschlussbericht geplant: 31. Juli 2026)

Berichtsdatum: 28. Februar 2026

Berichtstyp: Zwischenbericht

## 1. Auftrag und Prüfungsumfang

Hagedorn & Partner wurde durch Thalheim Industries SE mandatiert, die Konformitätsbewertung für das Hochrisiko-KI-System RecruitAI (Vendor: Synaptec Analytics GmbH) nach Art. 43 Abs. 2 KI-VO zu begleiten. RecruitAI fällt unter Anhang III Nr. 4 lit. a KI-VO (Personalauswahl/-priorisierung) und ist damit als Hochrisiko-System eingestuft.

Prüfungsgrundlage:

Art. 9–17 KI-VO (Hochrisiko-Pflichten)

Art. 43 KI-VO (Konformitätsbewertungsverfahren)

ISO/IEC 42001 (KI-Managementsystem, informativ)

NIST AI RMF (informativ)

Interne Vorgaben Thalheim Industries SE (KI-Governance-Leitlinie v2.1)

Prüfungsumfang:

Risikomanagementsystem (Art. 9)

Daten-Governance (Art. 10)

Technische Dokumentation (Art. 11)

Protokollierung (Art. 12)

Transparenz / Gebrauchsanweisung (Art. 13)

Menschliche Aufsicht (Art. 14)

Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit (Art. 15)

Qualitätsmanagementsystem (Art. 17)

## 2. Prüfungsergebnisse im Überblick

| Prüfbereich | Rechtsgrundlage | Ergebnis | Kritikalität |
| --- | --- | --- | --- |
| Risikomanagementsystem | Art. 9 KI-VO | Vorhanden; Aktualisierung erforderlich | Mittel |
| Daten-Governance | Art. 10 KI-VO | Teilweise dokumentiert | Mittel |
| Bias-Tests | Art. 9 Abs. 7 KI-VO | Fehlen vollständig | Kritisch |
| Technische Dokumentation | Art. 11 KI-VO | Teilweise (Vendor); Nachforderung läuft | Hoch |
| Protokollierung | Art. 12 KI-VO | Implementiert; Protokolltiefe prüfen | Niedrig |
| Gebrauchsanweisung | Art. 13 KI-VO | Vorhanden (DE); ausreichend | Niedrig |
| Menschliche Aufsicht | Art. 14 KI-VO | Konzept vorhanden; SOP fehlt | Mittel |
| Override-Mechanismus | Art. 14 Abs. 4 KI-VO | Technisch möglich; SOP fehlt | Mittel |
| Automatische Ablehnung | Art. 14 / Art. 22 DSGVO | Ohne HR-Aktiv-Bestätigung möglich | Kritisch |
| Genauigkeit / Robustheit | Art. 15 KI-VO | Herstellerangaben; unabhängige Prüfung fehlt | Hoch |
| Cybersicherheit | Art. 15 KI-VO | Pentest Synaptec-Server ausstehend | Hoch |
| QMS | Art. 17 KI-VO | ISO 9001 Thalheim; Synaptec ISO 27001 | Ausreichend |

## 3. Kritische Feststellungen (Detail)

### Feststellung F-001 — Fehlende Bias-Tests (KRITISCH)

Sachverhalt: Die Hagedorn-Prüfung hat ergeben, dass Synaptec Analytics GmbH für das RecruitAI-Modell keine dokumentierten Tests zur Erkennung und Minimierung verzerrter Ausgaben (Bias) nach Art. 9 Abs. 7 KI-VO vorgelegt hat. Synaptec hat auf Anfrage lediglich ein Whitepaper aus dem Jahr 2022 vorgelegt, das allgemeine Fairness-Prinzipien beschreibt, aber keine aktuellen, modellspezifischen Testergebnisse enthält.

Rechtliche Bewertung: Art. 9 Abs. 7 KI-VO verpflichtet Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen, diese auf Bias (Verzerrungen) zu testen, die zu einem in Art. 5 Abs. 1 lit. b GrCh verbotenen Ergebnis führen könnten, namentlich diskriminierende Ergebnisse bei Entscheidungen in Bereichen wie Beschäftigung. Ohne nachweisliche Bias-Tests kann die Konformitätsbewertung nicht mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden.

Risikobewertung: KRITISCH. Ohne positive Bias-Test-Ergebnisse:

Kann die Konformitätserklärung nicht ausgestellt werden (Art. 48 KI-VO).

Darf das System nach dem 02.08.2026 nicht weiterbetrieben werden.

Besteht ein erhebliches Diskriminierungsrisiko gegenüber Bewerbern.

Empfehlung: Parallel zu Synaptec sind unabhängige Bias-Tests durch einen spezialisierten Dienstleister zu beauftragen. Dringlichkeit: SOFORT.

### Feststellung F-002 — Automatische Ablehnung ohne HR-Bestätigung (KRITISCH)

Sachverhalt: Technische Analyse der Systemlogs zeigt, dass zwischen September 2024 und Februar 2026 in 143 Fällen Bewerber automatisch abgelehnt wurden (Score unter 40), ohne dass eine HR-Mitarbeiterin oder ein HR-Mitarbeiter aktiv eine Ablehnung bestätigt hat. Stattdessen wurde eine automatisierte Ablehnungs-E-Mail durch das System versendet.

Rechtliche Bewertung: Dies stellt einen Verstoß gegen Art. 14 KI-VO (menschliche Aufsicht) und möglicherweise gegen Art. 22 DSGVO (https://dejure.org/gesetze/DSGVO/22.html) dar. Art. 22 DSGVO gibt betroffenen Personen das Recht, nicht einer ausschließlich automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden, die rechtliche oder ähnlich erhebliche Wirkung entfaltet. Eine Ablehnung einer Bewerbung hat ähnlich erhebliche Wirkung.

Risikobewertung: KRITISCH. Mögliche Haftung gegenüber betroffenen Bewerbern. Meldepflicht nach Art. 35 DSGVO (DPIA) für dieses Verarbeitungsmerkmal. Empfehlung zur Überprüfung der 143 Fälle durch DSB.

Empfehlung: Sofortige technische Sperre der automatischen Ablehnung; aktiver HR-Override als Pflichtschritt.

### Feststellung F-003 — Unvollständige technische Dokumentation (HOCH)

Synaptec hat die technische Dokumentation nach Art. 11 i.V.m. Anhang IV KI-VO nur teilweise vorgelegt. Fehlende Abschnitte: Modellarchitektur, Trainingsverfahren, verwendete Datensätze (Herkunft, Umfang, Preprocessing). Nachforderung ist gestellt; Frist 30.04.2026.

## 4. Positiv bewertete Aspekte

Protokollierung (Art. 12): Aktiviert und ausreichend tief für Nachvollziehbarkeit.

Gebrauchsanweisung (Art. 13): In verständlichem Deutsch vorhanden.

AVV mit Synaptec: Vorhanden und DSGVO-konform.

IT-Sicherheit Thalheim-Seite: ISO 27001 zertifiziert (gültig bis 06/2027).

## 5. Weiteres Vorgehen

| Maßnahme | Verantwortlich | Frist |
| --- | --- | --- |
| Unabhängige Bias-Tests beauftragen (F-001) | CCO / CDO | 31.03.2026 ✓ (Beschluss KI-Komitee) |
| Technische Sperre automatische Ablehnung (F-002) | IT / Synaptec | 30.04.2026 |
| Überprüfung 143 Betroffene (F-002) | DSB Dr. Eichenmüller | 31.05.2026 |
| Nachforderung Technikdokumentation (F-003) | CIO / Synaptec | 30.04.2026 |
| SOP menschliche Aufsicht erstellen | HR | 30.04.2026 |
| Pentest Synaptec-Server | IT-Security | 31.05.2026 |
| Abschluss Konformitätsprüfung | Hagedorn & Partner | 31.07.2026 |

Zwischenbericht, Aktenzeichen TI-KI-2026-012. WPG Hagedorn & Partner, Frankfurt. Prüfungsleitung Dr. M. Hagedorn. 28.02.2026.