Frischwind Mobility GmbH

Produktrückruf-Konzept — Wind-X7 Pedelec

Vertraulich — Kanzlei MR-2026-0822

# 1. Rückruf-Entscheidung und Rechtsgrundlage

Der Krisenstab der Frischwind Mobility GmbH hat am 28. Januar 2026 einstimmig den freiwilligen Rückruf aller Wind-X7 Pedelecs aller Baujahre und Varianten beschlossen. Rechtsgrundlage: § 26 Abs. 1 ProdSG sowie Art. 20 Abs. 1 Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020.

Ursache: BMS-Firmware-Bug V3.9.1 verursacht bei Umgebungstemperaturen > 38 °C und Schnellladung einen unkontrollierten Ladevorgang (Integer-Overflow im Temperatur-Interrupt-Handler), der zu thermischem Durchgehen der NMC-Zellen und Brandgefahr führt.

# 2. Betroffene Produkte

| Modell | Varianten | Produktionszeitraum | Einheiten (geschätzt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wind-X7 | S, M, L, XL | März 2023 – Dezember 2025 | ca. 4.200 |
| Wind-X7 Pro | M, L | Juni 2023 – Dezember 2025 | In Gesamtzahl enthalten |

# 3. Rückrufmaßnahmen

## 3.1 Phase 1 — Händler (ab 05.02.2026)

Alle 48 Vertragshändler in DE/AT/CH wurden per Einschreiben/Rückschein informiert. Inhalt: sofortiger Verkaufsstopp, Sicherstellung lagernd. Rücksendelogistik auf Kosten Frischwind.

## 3.2 Phase 2 — Endkunden (ab 10.02.2026)

Direkte Kundenanschreiben an 3.408 registrierte Kunden per E-Mail. Postsendung für nicht-registrierte Kunden. Hotline 0800-FRISCHWIND (kostenfrei, Mo–Fr 08–18 Uhr).

## 3.3 Phase 3 — Rücknahme und Entschädigung

Rückgabe-Standorte: 48 Vertragshändler + Werk Erfurt. Entschädigungsoptionen: (a) Vollrückerstattung Kaufpreis oder (b) Gutschein für Wind-X8 + 200 EUR Bonus.

# 4. Kostenprognose

| Kostenposition | Schätzung (EUR) |
| --- | --- |
| Logistik Rücktransport | 420.000 |
| Kaufpreiserstattungen (70 %) | 11.732.000 |
| Gutschein-Differenz (30 %) | 1.200.000 |
| Personal/Hotline | 180.000 |
| Rechts-/Gutachterkosten | 280.000 |
| Kommunikationskosten | 120.000 |
| Gesamt (geschätzt) | 13.932.000 |

# 5. Zuständigkeiten und Zeitplan

Gesamtverantwortung: GF Sven Frischwind. Händlerkommunikation: CCO Marc Lattermann. Logistik: Qualitätsleitung Thomas Gäbler. Rechtsbegleitung: Roosendaal Rechtsanwälte (AZ MR-2026-0822).

# 6. Quellenhinweis

ProdSG § 26 (Rücknahme/Rückruf): https://www.gesetze-im-internet.de/prodsg_2021/

Marktüberwachungs-VO (EU) 2019/1020 Art. 20: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R1020